Csanytelek Község Polgármesterétől

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2

Tel.: 63 / 578–510  Fax: 63 / 578-517

e-mail: csanytelek@csanytelek.hu , www.csanytelek.hu

2392/2014.

E l ő t e r j e s z t é s

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. decemberi ülésére

Tárgy: Beszámoló a Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati Társulások 2014. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 93. § 14. pontjába foglalt, a Társulási Megállapodás részeként meghatározott évente legalább egy alkalommal való beszámolási kötelezettségemnek teszek eleget azzal, hogy  az alábbi 3 önkormányzati társulásban 2014. évben folytatott tevékenységről adok számot:

- Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás,

- Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH),

- Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás (DARK).

Emlékeztetem Önöket arra, hogy 2013. június 30. napján megszűnt Csongrád Kistérség Többcélú Társulása és jogutódjaként 2013. július 1. napjától működő Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás tevékenységéről külön előterjesztésben adok számok, mivel az Atmöt Csanytelek székhelyű, intézményfenntartó társulás, ezért terjedelmi okokra tekintettel célszerűbb volt szétválasztani a két beszámolót.

Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tevékenységéről

A Társulás Társulási Tanácsa 2014. februárban tartott ülésén elfogadta a Társulás 2014. évi költségvetését, melyben bevételi forrásként jelenik meg a két önkormányzat közigazgatási területén állandó lakosra vetített 20.- Ft/fővel számított összege, melyből Csongrád 17.605 lakosára 352.100.- Ft összeg, míg Csanytelek 2.935 főre vetített összege 58.700.- Ft, mely összesen: 410.800.- Ft, melyet  dologi kiadásokra használt fel a Társulás gesztora, a Társulás Társulási Tanácsa Elnöke. A tagdíj összegét  átutalással teljesítette az önkormányzat költségvetése terhére a polgármesteri hivatal 2014. évben is. A Társulás Társulási Tanácsa 2014. áprilisi ülésén tárgyalta és jóváhagyta a Társulás 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót.

Visszautalok arra, hogy a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (NKEK) 2013. október 8. kelt értesítésében arról tájékoztatta a Társulás Elnökét, hogy a KEOP-1.3.0./09-11-2013-0034 jelű, Csongrád- Csanytelek Önkormányzat Ivóvízminőség-javító projektje című pályázatát 315.554.161.- Ft támogatásra érdemesnek találta, amely az elfogadott összköltség 350.615.735.-Ft 90 %-a.

Az ivóvízjavító projekt támogatási szerződése 2014. január 7. napján lépett hatályba. Első feladatként elkészült a FIDIC rendszerű közbeszerzési dokumentáció, amely 5 részből áll: ajánlattételi  felhívás, szerződés, a megrendelő követelményei, üzemeltetési egyeztetéssel, költségvetés, indikatív tervek és engedélyek. A viszonylag magas támogatási összegnek tudható be, hogy maga a támogató szervezet is részt vett a dokumentáció összeállításában. A fent írt dokumentációkat első körben a Közreműködő Szervezet vizsgálta, véleményezte 2014. 02. 26. – 2014. 04. 02. időszak alatt, műszaki és szakmai szempontokat alapul véve. Ezt követően jogi szempontból vizsgálta a dokumentációt a Miniszterelnöki Hivatal Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya 2014. 04. 24. – 2014. 06. 12. között.  Maga a közbeszerzési eljárás 2014. 06. 13. napján indult a hirdetmény feladásával. A tender bontására 2014. 08. 06. napján került sor. A beérkezett ajánlatok alapján a megadott összeghatáron belül sem Csongrád város, sem Csanytelek község tekintetében érvényes ajánlat nem érkezett. Csongrád város esetén: Integrál Zrt 543.400.000.- Ft, Probart Kft: 376.865.- Ft (281.970.000.- Ft. Csanytelek községre: Probart Kft 44.655.400.- Ft (rendelkezésre áll 33.475.735.- Ft). A tender bontását követő napon Csongrád Polgármestere a Kormánynál kezdeményezte a támogatási szerződés módosítását és egyben többletforrást igényelt a két település projektjének megvalósítására. Az Integrál Zrt annak ellenére, hogy a megadott összegnél magasabb ajánlatot tett, összességében kedvezőbb ajánlatot nyújtott be mint a másik ajánlattevő, így a Probart Kft kizárólag településünkön lehetett volna nyertes, amennyiben a kiadott hiánypótlási kötelezettségének határidőben eleget tesz. A Probart Kft viszont nem teljesítette hiánypótlási kötelezettségét, ezért ajánlata érvénytelen lett. A Kormány 2014. szeptemberében kedvezően bírálta el a többletforrás igénylését, viszont Csongrád város Polgármestere nem hozta meg a szükséges döntést, ezért a közbeszerzési eljárást nem lehetett jogszerűen lezárni, s ezzel másfél hónap késedelem keletkezett a projektben. Az önkormányzati választásokat követően Bedő Tamás Polgármester úr a választást követő másnap már lezárta az eljárást.  A MEH KFF  2014. december 7. napján kiadta a minőségbiztosítási tanúsítványt, így lehetővé vált új nyílt eljárást megindítására. Az idei évben több kifizetésre is sor került, így: a közbeszerzési tanácsadó és a mérnök/műszaki ellenőr, továbbá a projektmenedzser sikeresen bonyolította a reá bízott feladatot, ezért 2 X 1.581.- Ft kifizetése megtörtént. A Társulás felbontotta szerződését a Darázs és Társa Ügyvédi Irodával, elszámoltak egymással, melynek eredményeként 922.800.- Ft díjat állapítottak meg a felek az eredménytelen közbeszerzési eljárás szabályos lebonyolításaként. Új közbeszerzési tanácsadóval kötött szerződést a Társulás, aki a rendelkezésre álló pénzügyi forrás erejéig fejezi be a feladatát. A projektmenedzser 2 X 3.125.000.- Ft összeget vett fel.

A  DAREH 2014. évi tevékenységének bemutatása

A DAREH 2013. december 10-én sajtóközleményt adott ki,  melyben hírül adja, hogy a szilárd-hulladék rekultiváció mindkét ütemének pályázatát a KÖZGÉP Építő-, és Fémszerkezetgyártó Zrt,  tagok: Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft, WEST HUNGÁRIA BAU Kft, WESBERG Építőipari és Kereskedelmi Kft. nyerte és így végi a kivitelezési munkálatokat. A kivitelezési szerződés  nettó összege 4.001.465.410.- Ft, melyből tartalék: 129.210.380.- Ft. Jelenleg a teljes körű kivitelezés FIDIC piros könyv szerinti megvalósítása érdekében a tervek aktualizálása és a még szükséges engedélyek beszerzése zajlik. A Társulás összesen 76 db hulladéklerakó rekultivációját valósítja meg, melyből 37 db a II. ütembe (benne Csanytelek településsel), 39 db az I. ütembe került, mellyel a régióban a rekultiváció 40 %-át, országos szinten az 5 %-át fedi le. Az uniós támogatás mellé rendelt állami forrás a Társulás számára 100 %-os, vissza nem térítendő támogatást jelent, melynek bruttó összköltsége: 5.234.022.397.- Ft, a megvalósítás időszaka: 2012. október 19. – 2015. május 19. tervezett. A kiválasztott kivitelező által a településünkön megvalósuló rekultivációs munkálatokról szóló tájékoztatását az idei májusi Hírmondóban tettük közzé. A munkálatok alakulásáról a szeptemberi Hírmondóban adtunk számot a Hírmorzsák rovatban, miszerint  befejező fázisába jutott az Orosháza város székhelyű  DAREH Önkormányzati Társulás beruházásában a településünk Táncsics utcájában lévő régi szeméttelepének rekultivációja, amely 270 millió Ft értékben valósult meg, ahol záró-munkaként a terület füvesítését, fásítását végezte el a kivitelező. A környezetvédelem szempontjából felmérhetetlenül nagy értéket képvisel ez a beruházás, amely az önkormányzat költségvetését nem terhelte, mert központi költségvetési forrásból és EU támogatásból (társulási pályázatok által) valósult meg a tárgyi beruházás. A  rekultivációval megújult földterület önkormányzati tulajdon, melyen végrehajtott beruházás vagyongyarapodást eredményezett.  Fontos, hogy erre a területre semmilyen hulladék nem vihető be és nem helyezhető el, mert a tiltó rendelkezés megszegőjének tetemes környezetvédelmi bírság kiszabására kell számítania. A területen kialakított 3 monitoring kút, a szikkasztó övárok az illetékes Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jogerős vízjogi engedélye alapján készült el, a Bácska Mérnöki és Szolgáltató Kft által. A műszaki átadás – átvételre 2014. október 2. napján került sor.

Az idei évben is határidőben történt a Társulás 2014. évi költségvetése jóváhagyása és a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása. A Társulás 2 futó pályázata (a rekultiváció és az új hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása) tárgyában több ülésen hozott közbeszerzési eljárásra irányuló döntéseket, melynek köszönhetően zajlanak a projekt munkálatok. A KEOP 1.1.1. „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a DSREH Önkormányzati Társulás területén” projektet még 2010. szeptember 14-én nyújtotta a Társulás. A nyertes pályázat támogatási szerződés aláírására 2011. március 24-én került sor. A projekt keretében: a Társulás területén működtetni kívánt rendszer megterveztetése, a megvalósításra irányuló technológia kiválasztása, a megvalósíthatósági tanulmány és a költség-haszon elemzés, továbbá a tervdokumentációk, melyet a Társulás Taggyűlése jóváhagyott. A projekt megvalósításához lehetőség nyílt BM önerő pályázat benyújtására, melyen sikeresen vettek részt a Társulás tagönkormányzatai, és az elszámolható költségek maximális összegét, az önrész 42 %-ának lehívása 2012. év végén meg is történt. A második fordulós pályázat is eredményesen zárult, annak eredményeként 2013. február 11. napján sor került a Támogatási Szerződés aláírására, melyben 10.940.045.000.- Ft, az összköltség 95 % KEOP forrásból finanszírozott, míg a fennmaradó 5 % összegét a Kormány a központi költségvetés terhére átvállalta a tagönkormányzatoktól. Az elnyert pályázat nem tartalmazta a projekt eszközigénylését, ezért 2013. november 28-án a Társulás Támogatási Szerződést módosított, melynek köszönhetően a projekt támogatási összege: 15.185.2010.000.- Ft-ra emelkedett. A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése során a projekt 2015. május 31. napjáig tartó zárásáig a Társulás települései által lefedett területen megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés optimalizálása, továbbá a kommunális hulladék  vegyes gyűjtése nagykapacitású, korszerű hulladékválogató kialakításával „maradék” hulladékgyűjtő  edény  használatával a konyhai maradékok, a biológiailag lebomló anyagok gyűjtésével és átrakó állomások építésével.   A hulladékkezelésen túlmenően a projektben kiemelt szerepet kap a hulladék keletkezés megelőzése, melyet a települések lakossága tájékoztatásával, tudatformálásával, házi-komposztáló edények biztosításával, újra-használati központok kialakításával kíván megvalósítani a Társulás. A fent írt fejlesztésnek köszönhetően, a projekt zárásakor a térségben keletkező összes hulladék, az anyagában hasznosítható hulladékok mennyisége közel 300 %-kal nőni fog, a lerakással ártalmatlanított hulladékok mennyisége pedig 73 %-kal csökken. Jelenleg 5 tagtelepülésen: Békéscsabán, Gyulán, Szentesen, Vésztőn és Mezőhegyesen folyik előkészületi munka, de rövidesen az összes érintett területen megindul a tervezett építési beruházás, melynek első lépcsőjeként megtörtént a munkaterületek átadása.

A Társulás működéséhez való hozzájárulást 2014. évben is hiánytalanul kifizette önkormányzatunk költségvetése terhére, lakosonként évi 60.-Ft  összegben, amely összeg  2015. évben sem változik, tehát 189.600.- Ft. A Társulás Taggyűlése módosításra terjesztette be a Társulás Társulási Megállapodását, melyben az Mötv. szerint eljárva alakította ki szervezeti rendjét (megszűnt az Elnökség), a Társulás új Elnököt választott 2014. december 10. napján tartott ülésén, Orosháza Polgármestere személyében.

A  DARK  2014. évi tevékenységéről

A Társulás idei évben tartott ülésén a vonatkozó jogszabályban előírt időben megalkotta 2014. évi költségvetését, jóváhagyta a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. A Társulás a szúnyoggyérítésre, környezetvédelmi program megvalósítására pályázatot nem nyújtott be, ezen feladat központi irányítás mellett zajlik, így anyagi forrást erre a feladatra nem ad a központi költségvetés.  A település állandó lakosai számához igazodó tagdíjat (1 Ft/fő) az önkormányzat az idei évben is határidőben befizette.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javaslom tárgyi beszámoló megvitatását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását.

C s a n y t e l e k, 2014. december 12.

Tisztelettel:

Forgó Henrik polgármester

…./2014. (XII. 19.) Ökt határozat

Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati Társulások 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Határozati   j a v a s l a t

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a település Polgármestere által a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. § 14. pontjában írt kötelezettségének eleget téve benyújtott tárgyi előterjesztésben foglaltakat és a

- Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásban,

- Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulásban,

- DARK Önkormányzati Társulásban

2014. évben folytatott tevékenységről szóló beszámolót változtatás nélkül elfogadta.

Határozatról értesítést kap:

- Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke Bedő Tamás Polgármester úr (Csongrád),

- DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Orosháza),

- DARK Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Sándorfalva),

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben),

- Forgó Henrik polgármester,

- Kató Pálné jegyző és általa

- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője

- Irattár