Csanytelek Község Önkormányzata			Csanytelek Község Önkormányzata

Polgármesterétől				              J e g y z ő j é t ő l

 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517;

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu

CS/54-2/2022.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. januári ülésére

Tárgy:  pályázat benyújtása a Csanytelek, Botond utca (679 hrsz) részleges útburkolata felújítási munkálataira a  2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően  került sor  a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5 pontja szerinti belterületi utak, járdák, hidak felújítására irányuló pályázati felhívás kiadására.

A pályázatok benyújtási határideje 2022. február 04. napja.

Az elnyerhető támogatás az előző évhez mérten változatlan, 20 millió Ft, ami az alacsony adóerő képességünkre tekintettel 15%-os önrész biztosítása mellett.

A pályázati kiírás egyes kritériumait figyelembe véve, az előzetes helyszíni bejárások és felmérések alapján a Csanytelek, belterület 679 hrsz-ú Botond utca részleges burkolat felújítási munkálatai a legindokoltabbak (653 méter hosszúságban, 2630 m2 felülettel). Ezen a szakaszon a burkolat kereszt irányban és hálósan repedezett. A fokozódó fagykárok elkerülése érdekében, az elkészített tervezői műszaki dokumentáció alapján  aszfaltszőnyeg borítás szükséges 4+1 cm vastagságban az egyéb kiegészítő felújítási munkálatok mellett.

Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak közül a jelzett útszakasz az egyik kiemelt forgalmat lebonyolító gyűjtő utunk, amely közvetlen rácsatlakozást biztosít a Kossuth utcán át a települést átszelő 4519. számú főútra, amely tömegközlekedés szempontjából a település legfontosabb útja.

A tervező tételes felmérése alapján, a felújítási (kivitelezői) munkálatok tervezett költsége bruttó: 22.997.979.- Ft, mely kiegészül 300.000 Ft+ÁFA összegű mérnöki-műszaki ellenőri költséggel és 150.000.- Ft összegű (alanyi adómentes) projektmenedzseri költséggel. A fentiek szerint így a felújítási munkálatok bruttó (tervezett) összköltsége: 23.528.979.- Ft.

Ezen összköltségből a pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke 85%, vagyis 19.999.632- Ft, míg a biztosítandó saját forrás fedezet összege (15%) 3.529.347.- Ft.

A saját forrás összege az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében útfelújítási programokra elkülönített keretből biztosítható.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésben rögzítettek alapján javasoljuk a támogatás igénylés benyújtását a Botond utca részleges felújítására vonatkozóan a saját forrás biztosítását is rögzítő határozati javaslat szerint.

C s a n y t e l e k, 2022. január 24.

Tisztelettel:

………………………………..						………………………………..

Erhard Gyula 								Kató Pálné

polgármester								     jegyző

…/2022. (I. …)  Ökt határozat

Tárgy:  pályázat benyújtása a Csanytelek, Botond utca részleges útburkolata  felújítási munkálataira  a  2022. évi önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

H a t á r o z a t i   javaslat

1.)  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testület megtárgyalta a tárgyi előterjesztésben foglaltakat és egyetért a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklete 3.5. pontja szerinti belterületi utak, járdák, hidak felújítására támogatás igénylés benyújtásával. A támogatás igénylés célja a Csanytelek, belterület 679 hrsz-ú Botond utca részleges útfelújítási munkálatai 653 méter hosszúságban, 2630 m2 felületen.

2.)  A  Képviselő-testület a tervezett felújítási munkálatok összköltségét (kivitelezés, mérnök-műszaki ellenőri munkák, projektmenedzseri feladatok) 18.558.645.- Ft+ÁFA, összesen: 23.528.979.- Ft (azaz: huszonhárommillió-ötszázhuszonnyolcezer-kilencszázhetvenkilenc forint) bruttó összköltséggel hagyja jóvá.

3.) A Képviselő-testület  e  határozat  2.   pontja  szerinti tervezett   összköltségből  az igényelt  támogatás összegét 19.999.632.- Ft-ban hagyja jóvá, melyhez eredményes pályázat esetén 2022. évi saját forrásként 3.529.347.- Ft-ot (azaz: hárommillió-ötszázhuszonkilencezer-háromszáznegyvenhét forintot) biztosít az önkormányzat a 2022. évi költségvetési rendeletében  elkülönített formában, a konkrét pályázati cél megjelölésével.

Végrehajtás határideje: 	pályázat benyújtására 2022. február 04.

Végrehajtásért felelős:	Erhard Gyula polgármester

Kató Pálné jegyző és általa

Tóth Józsefné irodavezető

Beszámolás határideje: 	pályázat elbírálását követő képviselő-testületi soros ülés

Határozatról értesítést kap:

- Belügyminisztérium (Budapest)

- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben)

- Erhard Gyula polgármester

- Kató Pálné jegyző és általa

- Tóth Józsefné Adó- Pénzügyi Iroda Vezetője

- Irattár